## Slide 1
1. mérföldkő
Running Tracker

## Slide 2: Feladat
Running Tracking
Futó alkalmazás
Valós időben nyomon lehet követni az aktuális futást
  Idő, távolság, sebesség
  Útvonal (külön stílussal: lassú, közepes, gyors, megáll)
Meg lehet tekinteni az eddigi futásokat
  Idő, távolság, sebesség, vertikális változás (fel, le), kalória
  Útvonal (külön stílussal: lassú, közepes, gyors, megáll)
Beállítások menüpontban meg lehet adni
  Személyes tulajdonságokat (nem, súly, magasság)
  Figyelmeztető értékek (távolság, idő, sebesség)

## Slide 3: Képernyőterv

## Slide 4: Használati eset diagram

## Slide 5: Osztálydiagram

## Slide 6: Projektmenedzsmenti környezet

## Slide 7: Projektmenedzsmenti környezet

## Slide 8: Projektmenedzsmenti környezet

## Slide 9: Ütemterv
1. mérföldkő: A tervezés elkészítése (2018. 03. 08.)
  Feladat specifikálása
  Dokumentáció elkészítése
  Github felállítása
2. mérföldkő: Xamarin.Android megismerése (2018. 03. 22.)
3. mérföldkő: Runing Tracker megvalósítása 1. (2018. 04. 12.)
  View-k megírása (Main, History, Older run, Settings) – Antal István
  GPS jelfeldolgozás – Kanyó Kristóf
  Perzisztencia réteg – Kanyó Kristóf
  Settings ablak kezelése – Fauszt Dorottya

## Slide 10: Ütemterv
4. mérföldkő: Runing Tracker megvalósítása 2. (2018. 04. 26.)
  Google Maps Api integráció – Kanyó Kristóf
  Térképre rajzolás – Antal István
  Korábbi futás részletes kiértékelése – Fauszt Dorottya
  Tesztelés

## Slide 11
Köszönjük a figyelmet!